# Commentaires — Document de demandes Marie (24/08/2026)

Analyse du document Google Docs “Modifications” par catégorie. Pour chaque point : constat sur l’état actuel du code (fichier/ligne cité), puis statut.

## Accueil / Planning

Hauteur de case proportionnelle à la durée de la tâche Signalé comme livré en v5.45 (session du 17/08) selon l’historique du projet — non re-vérifié dans le code à cette session. Statut : à confirmer par relecture si besoin, probablement déjà fait.

Encadrement des jours du planning + glissement fluide Signalé comme livré en v5.51 (encadrement-et-glissement-du-planning) selon l’historique du projet — non re-vérifié dans le code à cette session. Statut : à confirmer par relecture si besoin, probablement déjà fait.

Couleur des cases outils configurable dans les paramètres Signalé comme livré en v5.52 (couleur de fond par outil, ToolWidgetCard.tsx) selon l’historique du projet — non re-vérifié dans le code à cette session. Statut : à confirmer par relecture si besoin, probablement déjà fait.

## Tâches

Cadre Date/Heure qui déborde de la page à droite Vérifié dans DurationRoller.tsx (lignes 8-32), E21CreateTaskV2.tsx (291-325), E24EditTask.tsx (249-278) : les selects utilisent minWidth: 0 et width: 100% avec boxSizing: border-box, répartition symétrique. Rien dans le code ne cause de débordement. Statut : DÉJÀ FAIT dans le code — sous réserve d’un test visuel réel sur l’appareil de Marie (le screen qu’elle a fourni date peut-être d’avant un correctif déjà livré).

Retirer “tâche du jour”, “planifier”, “liste”, “terminer” ; garder “décomposer”, “dupliquer” ; ajouter “modifier” Vérifié dans E22TaskDetail.tsx (569-596) : les 8 boutons sont actuellement tous présents — Modifier, Décomposer, Tâche du jour, Planifier, Liste, Terminer, Dupliquer, Supprimer. Statut : PAS FAIT. Les 4 boutons à retirer sont toujours affichés. “Modifier” existe déjà. “Supprimer” n’est pas mentionné par Marie — à trancher si on le garde.

## Outils : Budget

Formule du “Montant total” : revenus − prévisions “mon compte” − transferts livrets Vérifié dans budgetRules.ts (77-104) et E71Budget.tsx (39) : la formule est bien revenus − dépôts livrets − usage “mon compte”. Mais getMonCompteUsage se base sur les dépenses réelles saisies, pas sur les montants prévus par catégorie. Statut : PARTIEL. Structure de la formule correcte, mais la brique “mon compte” utilise les dépenses réelles au lieu des prévisions — contredit directement le point suivant.

Pas de liste de transactions sous “Montant total” ; accès aux transactions uniquement en cliquant sur la case Vérifié dans E71Budget.tsx (90-99, 124-163) : la carte n’affiche qu’un résumé texte, aucune dépense listée. Le clic ouvre “Modifier le budget”, qui liste uniquement les revenus, pas l’ensemble des transactions (dépenses, livrets). Statut : PARTIEL. La contrainte négative (pas de liste sous la case) est respectée. L’accès promis “à ces transactions” en cliquant n’est que partiel (revenus seulement).

“Mon compte” doit afficher les montants prévus (×4/semaine), pas les dépenses réelles Vérifié dans E71Budget.tsx (108-110) et E75BudgetAccount.tsx (59-73) : la tuile et le “restant” par catégorie utilisent spent = dépenses réelles dans la période. Le montant prévu (category.amount) n’apparaît qu’en texte secondaire. Statut : PAS FAIT. C’est le cœur du désaccord : Marie veut voir ses prévisions, l’app affiche ses dépenses.

Remise à zéro des prévisions au 1er du mois Vérifié : aucune fonction de reset automatique trouvée dans budgetRules.ts, useBudgetState.ts, ni db.ts. budgetCategory.amount est une valeur persistante, jamais réinitialisée. Statut : PAS FAIT. Aucun mécanisme existant.

Retirer la case “ajouter une dépense” ; ajout via clic sur la catégorie (formulaire sans re-sélection) Vérifié dans BudgetExpenseModal.tsx et E75BudgetAccount.tsx (83-146) : le bouton “Ajouter une dépense” indépendant existe toujours (134-136), son formulaire inclut un sélecteur de catégorie. Le clic sur une catégorie ouvre un écran séparé (E73CategoryDetail.tsx, non audité en détail). Statut : PAS FAIT. Le bouton indépendant n’a pas été retiré ; le flux “clic catégorie → montant/libellé/date sans re-sélection” reste à confirmer/construire.

Synthèse Budget : les 4 points ci-dessus forment un ensemble cohérent — Marie veut un outil de prévision budgétaire pure (aucune dépense réelle affichée dans “Budget”/“Mon compte”, uniquement dans un espace “Comptes” séparé). C’est un changement de modèle plus large que des ajustements ponctuels ; à traiter comme un bloc, pas point par point.

## Outils : Listes

Suppression d’une catégorie ne doit pas supprimer tout l’outil Vérifié dans E61ListDetail.tsx, handleConfirmDeleteCategory (140-147) et texte du dialogue (653-656 : “Le reste de la liste n’est pas affecté”). Seule la catégorie et ses éléments sont supprimés. Statut : DÉJÀ FAIT.

Clic sur un élément ouvre description + sous-tâches dépliées Signalé comme livré en v5.51 (detail-element-de-liste, E62ListItemDetail.tsx) selon l’historique du projet — non re-vérifié dans le code à cette session. Statut : à confirmer par relecture si besoin, probablement déjà fait.

Écran “ajouter une catégorie” qui ne s’affiche pas entièrement Vérifié dans E61ListDetail.tsx (288-319) : formulaire inline (pas un modal plein écran), sans maxWidth/minWidth:0 explicite sur son conteneur flex, contrairement à d’autres endroits du code où ce pattern est appliqué. Statut : INCERTAIN. Rien ne confirme un débordement réel depuis la lecture du code seul ; le pattern de protection présent ailleurs est absent ici, donc plausible. À vérifier visuellement.

## Outils : Autres

Aucune demande n’apparaît sous cette rubrique dans le document.

## Énergie

Après clic sur “Valider”, retour direct à l’accueil (pas d’écran intermédiaire) Vérifié dans E31EnergyCheckIn.tsx (20-34) : confirm() appelle saveTodayEnergy puis navigue vers energy-view. Dans E30EnergyView.tsx : écran “Mon énergie” avec bouton “Modifier”/“Faire mon check-in” et un bouton “Retour” séparé vers le dashboard. Statut : PAS FAIT. L’écran intermédiaire “Mon énergie” existe toujours ; il faut un clic supplémentaire sur “Retour” pour atteindre l’accueil.

## Paramètres / Profil

Le document Google Docs n’a pas de contenu sous cette rubrique (dernière ligne du fichier).

## Synthèse générale

- Déjà fait : suppression de catégorie de liste (Listes), cadre Date/Heure des tâches (sous réserve visuelle), et probablement les 4 points Accueil/Planning + détail élément de liste déjà livrés en v5.45/v5.51/v5.52 (non re-vérifiés cette session).

- Pas fait : menu d’actions de tâche (4 boutons à retirer), “Mon compte” basé sur dépenses au lieu de prévisions, reset mensuel des prévisions, case “ajouter une dépense” à retirer, écran énergie intermédiaire à supprimer.

- Partiel : formule “Montant total” (structure correcte mais brique “mon compte” fausse), accès aux transactions depuis la case Montant total (revenus seuls, pas tout).

- Incertain (à tester visuellement) : écran “ajouter une catégorie” dans Listes.

Le bloc Budget concentre le plus de désaccords et forme un tout cohérent (logique “prévisions pures” vs “dépenses réelles”) — à traiter comme une refonte ciblée plutôt que des correctifs isolés.